原子级制造术语标准草案智能合并系统

可行性分析报告

文档版本：V2.0    编制日期：2026年3月

密级：内部

一、项目背景与需求分析

1.1 项目背景

全国原子级制造标准化工作组（SWG）正在推进《原子级制造 术语》国家标准（GB/T XXXXX—XXXX）的编制工作。该标准由8位领域专家分别独立撰写术语草案，涵盖基础术语、加工装备、构筑装备、改性装备、测量装备、制造产品和应用服务等7大类、约60～80个术语条目。

各专家基于同一模板但从各自的研究视角出发，对同一术语给出了侧重点不同的定义。例如“原子级制造”这一核心术语，宋凤麒强调“可重复性、可操控性与可扩展性”及工业化生产要求，柴智敏强调“变革性制造范式”和“能量精准作用于原子”，张宏刚强调“去除、增加与迁移”三种基本操作。这些差异并非矛盾，而是视角互补，需要深度理解后有机整合。

1.2 核心需求

本项目需要开发一套智能辅助合并系统，满足以下四项核心要求：

（1）部署形态：纯前端页面，部署在 Google AI Studio 环境中，通过调用 Gemini API Key 实现 AI 能力，无需后端服务器。

（2）导出能力：合并结果导出为符合 GB/T 1.1—2020 国家标准模板要求的 .docx 文档。

（3）来源溯源：合并稿中以醒目的视觉样式（颜色底色高亮）标注每段文字的来源专家，实现短语级的精确溯源。

（4）主稿机制：支持指定一位或多位专家的文档作为合并稿的主要来源。本项目中以宋凤麒的文档为主。

1.3 “合并”的两层语义

本项目对“合并”的理解超越简单的文本拼接或集合运算。简单交集会让高价值的专家见解丢失、只剩废话；简单并集会变成毫无逻辑的语录罗列。真正的合并具有两层含义：

1.3.1 第一层：微观语义的解构与有机重塑

第一层含义的“有机整合”，本质上是大模型在自然语言处理上的“多源文本语义解构与特征重组”。这一过程必须分四个步骤完成：

步骤1：概念级对齐与消歧。系统不能只做字面比对，必须在深刻理解语义后判定：草案A的“原子层刻蚀（ALE）”、草案B的“原子层（级）刻蚀”、草案C的“原子级刻蚀加工”描述的是同一实体，将它们聚拢在同一张手术台上。

步骤2：多维特征剥离（种差拆解）。模型需要把各专家定义拆解为不同的信息维度（种差）。以“单原子”为例：维度A（物理状态）—不与其他原子形成稳定化学键；维度B（化学本质）—保持化学特性的最小基本单元；维度C（空间尺度）—直径约三分之一纳米；维度D（领域定位）—原子制造中可精准操控的终极基础材料。

步骤3：基于主文档的骨肉嫁接。主文档决定定义的主干骨架和行文句式，其他文档的独特维度作为增量信息以从句、定语、条目注释等形式被无缝嫁接。合并结果读起来像主稿作者本人在听取了其他意见后修订的版本。

步骤4：碎片化的隐性标记。AI输出的不是纯文本，而是带数据标签的富文本节点。每个语义片段绑定来源，粒度达到短语级—同一句话内可包含2～3种来源标记。这是前端渲染和 Docx 导出的基石。

1.3.2 第二层：宏观标准架构的求同存异与知识挂载

第二层解决“整篇国家标准的体系该怎么建构”。主文档搭建基本分类框架，当遇到副文档独有的词条（如张宏刚的“原子级形位公差”、关奉伟的“冷原子干涉技术”）时，系统通过语义理解将它们智能挂载到主文档最合适的章节之下，使标准体系丰满而不乱。

二、技术可行性分析

2.1 文档解析可行性

8份草案均为标准 .docx 格式，结构高度规范化。浏览器端可用 mammoth.js 提取为 HTML 后结构化。

| 专家 | 术语总条目 | 有定义 | 仅标题 | 独有新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋凤麒（主稿） | 48 | 48 | 0 | 8 |
| 关奉伟 | 52 | 52 | 0 | 12 |
| 王可心 | 45 | 45 | 0 | 9 |
| 张宏刚 | 42 | 42 | 0 | 11 |
| 吕鹏 | 38 | 15 | 23 | 2 |
| 柴智敏 | 36 | 28 | 8 | 1 |
| 陈磊 | 35 | 22 | 13 | 0 |
| 曹坤 | 34 | 3 | 31 | 2 |

2.2 概念对齐可行性

不同草案间术语名称变体普遍（如“原子层刻蚀”vs“原子级刻蚀加工”），按编号直接对齐不可靠。可行方案：将全部术语清单传入 Gemini 做语义聚类（1次API调用），输出概念对齐映射表和孤儿词条挂载建议。

2.3 AI 合并能力可行性

Gemini 2.5 系列具备：（1）属+种差结构化拆解能力；（2）骨架嫁接式融合能力；（3）短语级来源标记能力；（4）严禁外部搜索的约束遵从能力。风险通过“人机协同”审阅机制规避。维度拆解中间结果在审阅界面展示，让专家判断 AI 分析质量。

2.4 前端部署与导出可行性

纯前端架构匹配 AI Studio 环境。docx.js 可完整复刻 GB/T 模板，来源标注通过短语级字符底纹实现。

三、风险评估与应对策略

| 编号 | 风险 | 影响 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 概念对齐错误 | 同一概念被拆分或不同概念被聚合 | 高 | Phase 0 结果必须经人工确认 |
| R2 | 维度拆解遗漏 | 丢失某专家独特贡献 | 中 | 审阅界面展示维度拆解过程 |
| R3 | 骨架嫁接质量不稳定 | 合并稿像拼贴画 | 中 | Prompt显式要求从句/定语嫁接 |
| R4 | API调用频率限制 | 合并过程被中断 | 低 | 使用Flash模型，增加间隔和重试 |
| R5 | API Key暴露 | 密钥泄露 | 中 | 内部工具，不持久化存储 |
| R6 | 孤儿词条挂载位置不当 | 新术语放错章节 | 低 | AI建议+人工确认双保险 |

四、可行性结论

项目技术完全可行。V2关键深化：（1）合并逻辑升级为四步骤框架（对齐→拆解→嫁接→标记）；（2）新增Phase 0概念聚类阶段；（3）来源标注粒度从句子级提升到短语级；（4）审阅界面新增维度拆解视图。建议立即启动开发。

五、通用化潜力评估

核心架构具有向其他标准类型推广的潜力。按结构复杂度评估：

| 标准类型 | 结构特征 | 复用度 | 适配策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 术语/分类标准 | 原子性条目，无逻辑依赖 | 90%+ | 当前架构直接复用 |
| 试验方法标准 | 步骤序列，交叉引用 | 约60% | 新增步骤合并+时序校验插件 |
| 产品标准 | 数值指标，要求表格 | 约40% | 新增冲突检测+表格解析引擎 |
| 管理标准 | 过程网络，条件逻辑 | 约15% | 核心逻辑需重建 |
| 安全标准 | 法律效力，零容错 | 不建议 | 仅做格式差异标记 |

建议路径：单点突破→自然泛化，通过插件化架构实现按需扩展。