原子级制造术语标准草案智能合并系统

实施方案

文档版本：V2.0    编制日期：2026年3月

密级：内部

一、总体设计思路

1.1 产品定位

本系统定位为“人机协同的术语合并决策辅助工具”。AI 负责文档解析、概念对齐、维度拆解、候选合并稿生成；人类专家通过逐条卡片审阅做权威决策。

1.2 五阶段工作流（V2新增阶段零）

阶段零（新增）——概念对齐与架构映射：提取全部术语清单，Gemini语义聚类，输出对齐映射表+孤儿词条挂载建议。需人工确认。

阶段一——文档导入与解析：上传 .docx，浏览器端解析为JSON，选择主稿作者。

阶段二——AI 逐条合并（四步骤框架）：逐概念簇调用 Gemini：维度拆解（属+种差）→骨架嫁接→来源标记。

阶段三——交互式卡片审阅：卡片展示合并稿（短语级多色标注）+ 维度拆解表 + 原文对比。四按钮决策。

阶段四——导出：一键导出 GB/T 模板 .docx，短语级来源高亮。

二、阶段零：概念对齐与架构映射

2.1 设计动机

不同专家对同一概念使用不同名称和编号。如张宏刚“原子层刻蚀”（4.13）、关奉伟“原子层（级）刻蚀”（4.21）和宋凤麒“原子级刻蚀加工”（4.15）为同一技术。按编号直接对齐会产生错误。

此外，部分专家引入了独有术语（如张宏刚的精度子类系列、关奉伟的测量仪器类），需智能挂载到主文档框架的合适位置。

2.2 实现方案

1次 Gemini API 调用（全量术语清单传入），输出：（1）概念聚类映射表；（2）推荐标准名称；（3）孤儿词条分类建议（挂载章节+理由）。

2.3 人工确认

界面展示聚类结果，用户可拆分/合并/修改挂载位置/决定孤儿词条纳入与否。确认后进入下一阶段。

三、阶段一：文档导入与解析

3.1 文档上传

拖拽或选择器上传，自动从文件名提取专家姓名，勾选参与文件，指定主稿作者（可多选）。

3.2 解析流程

mammoth.js 提取HTML → DOMParser解析 → 识别章节标题 → 提取术语条目（编号/中文名/英文名/定义）→ 判定完备性 → 输出JSON。

3.3 覆盖矩阵

基于阶段零概念簇生成矩阵：行=概念簇，列=8位专家，标注“✔有定义/○仅标题/—未提及”。作为全局鸟瞰图。

四、阶段二：AI 逐条合并（四步骤框架）

4.1 Prompt 设计

引入术语学“属+种差”框架作为 Chain-of-Thought 引导。System Instruction 核心：（1）严禁外部搜索；（2）以主稿为骨干；（3）先按属+种差拆解，再骨架嫁接；（4）增量以从句/定语/注释嫁接，读起来像主稿作者自己修订的版本；（5）短语级来源标记；（6）全程中文。

4.2 输出JSON结构（V2增强）

新增 dimensions 中间层（维度拆解表），含 label + descriptions[{text, sources[]}]。后接 segments[{text, source}] 短语级标注 + notes 合并备注。dimensions 的价值：强迫模型先分析再合并（CoT效应）；审阅界面展示AI思考过程。

4.3 调用策略

Gemini 2.5 Flash，逐概念簇串行，间隔500ms，失败重试3次（指数退避），仍失败标记“需人工处理”。实时进度条。

五、阶段三：交互式卡片审阅

5.1 卡片布局（V2增强）

顶栏：术语编号、中文名、英文名、覆盖状态。

左上——合并建议稿：短语级多色底色标注来源，同一句内可出现多种底色。

左下——维度拆解表（V2新增）：展示AI识别的各种差维度及来源。专家可判断是否遗漏。

右栏——原文对比：折叠面板，逐专家展示原始定义。

底栏——决策按钮：“采纳合并稿”“采纳主稿原文”“手动编辑”“标记待议”。

5.2 四种特殊情况

情况一：主稿有+他人有→标准合并。情况二：仅主稿有→直接采用。情况三：主稿无+他人有→红框标注“待评审”。情况四：孤儿词条→展示AI挂载建议，用户决定。

5.3 进度追踪

顶部进度条（绿=已确认，灰=待审阅，橙=待议）。按章节折叠列表视图。全部确认后导出按钮亮起。

六、阶段四：导出 GB 格式文档

6.1 模板规范

严格遵循 GB/T 1.1—2020：封面、前言、正文、参考文献。字体：标题黑体、正文宋体、英文 Times New Roman。

6.2 来源标注

每个短语级片段按来源专家施加底色高亮。文末附来源对照表。

| 专家 | 颜色 | 色值 |
| --- | --- | --- |
| 宋凤麒 | 浅蓝 | #BDD7EE |
| 关奉伟 | 浅绿 | #C6EFCE |
| 吕鹏 | 浅橙 | #FCE4D6 |
| 王可心 | 浅紫 | #D9D2E9 |
| 张宏刚 | 浅红 | #F4CCCC |
| 曹坤 | 浅青 | #D0E0E3 |
| 柴智敏 | 浅粉 | #F4C2C2 |
| 陈磊 | 浅黄 | #FFF2CC |

七、里程碑规划

| 里程碑 | 内容 | 交付物 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Phase 0 + 解析 + 四步骤合并 + 卡片审阅 + 导出 | 完整系统（单HTML） | 4～6天 |
| M2 | 手动编辑器、批量操作、维度视图优化 | 增强版 | 2～3天 |
| M3 | 追问式交互、无主体AI推荐、修改历史 | 完整版 | 3～4天 |