通用标准草案智能合并软件

可行性分析报告

文档版本：V2.0    编制日期：2026年3月

密级：内部

一、问题定义

1.1 核心命题

当前项目为“原子级制造术语标准”开发了多专家草案智能合并系统。本文分析其核心架构能否推广到所有国家标准类别，做成通用的“上传多份标准草案→生成可审计修改的标准合并稿”软件。

1.2 行业痛点

每年数千项国家标准的编制都涉及多专家草案合并。人工合并一项50～100条目的术语标准需2～4周，复杂产品/管理标准需数月。效率极低，易遗漏专家贡献。国内标准化领域尚无成熟AI合并工具。

二、术语标准的结构优势

当前项目的三个结构性优势：

原子性：每个术语条目自包含，无逻辑依赖，可独立合并/审阅。

对称性：多专家面对同一清单各自定义，输入天然对齐，N对1映射。

无条件逻辑：术语定义是陈述句，不存在“如果...则...”条件分支，不会出现逻辑冲突。

三、标准类型结构差异全景分析

3.1 分类标准（复用90%+）

如GB/T 7635。本质是分类树，每个节点=类目名称+定义+编码。合并逻辑几乎等同术语标准，额外挑战仅为树结构合并（当前架构“孤儿词条挂载”已涵盖）。

3.2 试验方法标准（复用约60%）

如GB/T 228.1。核心差异：（1）条目不再原子性—步骤引用前面章节参数，需构建交叉引用图；（2）步骤有严格时序—顺序不同可能是技术矛盾而非视角互补，需时序校验。解析层和审阅层可复用，AI层需新增能力。

3.3 产品标准（复用约40%）

如GB/T 2423。三个新问题：（1）数值冲突—两位专家指标不同时不能“融合”，必须检测提交裁决；（2）复杂表格结构解析困难；（3）“必须”“应当”“可以”等模态动词的法律含义差异。需新增冲突检测引擎、表格解析器、模态动词规范化。

3.4 管理标准（复用约15%）

如GB/T 19001。条款间存在密集的条件依赖和逻辑蕴含关系，修改一个条款可能导致多个联动调整。“逐条卡片审阅”失效，需条款关系图。仅UI框架和导出层可复用。

3.5 安全/合规标准（不建议AI介入）

强制性国标条款具有法规约束力，AI合并的任何遗漏或错误可能产生法律后果。最多做格式差异标记。

四、通用化技术架构

4.1 插件化平台三层架构

通用层（100%复用）：docx读写、GB/T模板、来源颜色标注、UI基础设施。写一次不改。

审阅框架层（85%复用）：卡片式审阅、决策追踪、批量操作。同一个壳，卡片内部布局按标准类型切换（术语→定义+维度表，试验→步骤流程图，产品→指标对比表）。

标准类型插件层（可扩展）：每个标准类型=1个插件，含解析器（Parser）+ Prompt模板 + 校验器（Validator）。新增类型只需开发新插件。

4.2 插件规划

| 插件 | 适用范围 | 解析器 | Prompt策略 | 校验器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TermPlugin | 术语/分类 | 条目提取 | 属+种差拆解+骨架嫁接 | 无 |
| TestMethodPlugin | 试验方法 | 步骤序列+引用图 | 步骤对齐+时序校验 | 时序一致性 |
| ProductPlugin | 产品标准 | 要求表格+数值解析 | 指标对比+冲突检测 | 数值无矛盾+模态词 |

五、演进路径

第一步（当前）：为“原子级制造术语标准”做完美专用工具，打磨核心架构。

第二步：第二个术语/分类标准项目验证通用层稳定性，抽象插件接口。

第三步：第三个项目（试验方法标准）开发首个非术语插件，验证扩展性。

第四步：基于三个实际项目经验发布通用平台1.0，开放插件接口。

六、商业化潜力

6.1 市场空白

国内标准化信息化以“全文检索”“编写模板”为主，无“多草案AI合并”类产品。明确的市场空白。

6.2 落地路径

以仪综所归口的标准项目为锚点（仪综所是多个全国标委会归口单位），用实际案例积累口碑后向外扩展。

七、结论

通用化技术可行，应走渐进路径：（1）术语/分类标准可直接复用（90%+），短期最有价值；（2）试验方法/产品标准需中等插件开发（40-60%），中期目标；（3）管理/安全标准差异过大，暂不纳入；（4）插件架构实现统一平台、按需扩展；（5）商业路径清晰，填补国内标准化AI合并工具空白。